    Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.) i članka 31. Statuta Općine Belica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/13), Općinsko vijeće Općine Belica na svojoj 6. sjednici održanoj 21.03.2014.prihvatilo je 

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU 

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine izvršen  Program gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Belica kako slijedi:

	1. GOSPOPDARSKA ZONA "JUG"



	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANO 
	IZVRŠENJE
	%IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	
	
	
	
	

	1. PRISTUPNA CESTA U DUŽINI OD 370 M
	470.000,00
	1.875,00
	0,47
	TIJEKOM 2014.

	2. VODOVDNI CJEVOVOD U DUŽINI OD 370 M
	170.000,00
	0,00
	0,00
	TIJEKOM 2014.

	3. JAVNA RASVJETA
	130.000,00
	0,00
	0,00
	TIJEKOM 2014.

	                             UKUPNO:
	770.000,00
	1.875,00
	0,24 %
	


	                                                      2. GOSPODARSKA ZONA „JUGOZAPAD“



	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANO
	IZVRŠENJE
	% IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	
	
	
	
	

	1. JAVNA RASVJETA
	40.000,00
	0,00
	0,00
	TIJEKOM 2014.

	2. DETALJNI PLAN UREĐENJA
	30.000,00
	0,00
	0,00
	TIJEKOM 2014.

	UKUPNO:
	70.000,00
	0,00
	0,00
	


	3. IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U GARDINOVCU
 

	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANO
	IZVRŠENJE
	% IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	
	
	
	
	

	1. ZACJEVLJENJE KANALA ZA OBORINSKE   

    VODE
	100.000,00
	102.058,52
	102
	OPĆINA

	2. PJEŠAČKA STAZA 
	400.000,00
	222.185,27
	55

	RADOVI ZAVRŠENI

50% OPĆINA- 50% ŽUC

	UKUPNO:
	500.000,00
	324.243,79
	65%
	


	4. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA U BELICI
 

	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANO
	IZVRŠENJE
	% IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	
	
	
	
	

	1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG 

   SUSTAVA
	1.500.000,00
	0,00
	0,00
	TIJEKOM 2014.

	UKUPNO:
	1.500.000,00
	0,00

	0,00
	


	    REKAPITULACIJA

	
	PLANIRANO
	IZVRŠENJE
	%IZVRŠENJA
	

	UKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA: 
	2.840.000,00
	324.118,79
	11,48%
	

	
	
	
	
	


Članak 2.

Ovo izvješće objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“



    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BELICA

Klasa: 021-05/12-01/15

Ur.broj: 2109-3-02-14-02
Belica, 21.03.2014. godine

                                                                                                 Predsjednica općinskog vijeća: 

     







            Mateja Horvatić
PAGE  
2

