      Na temelju članka 28. stavak 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09., 153/09., 49/11., 84/11 i 90/11.), i članka 31. Statuta Općine Belica ("Službeni glasnik Međimurske županije", br. 4/13.), Općinski vijeće Općine Belica na svojoj 6. sjednici održanoj 21.03.2014. prihvatilo je  
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
 ZA  2013. 
     Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine izvršen Program održavanje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Belica kako slijedi:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA:
Za djelatnost odvodnje atmosferskih planirano je 36.000,00 kuna, a utrošeno je 13.625,00  

kuna.

Za djelatnost odvodnje atmosferskih voda utrošena su sredstava iz komunalne naknade.                            

	
	Naselje
	Opis/Opseg
	Utrošena sredstva - kuna

	1.
	Belica
	Održavanje i čišćenje sistema za odvodnju oborinskih voda, upojnih bunara, slivnika, zatvoreni i otvoreni sistemi odvodnje
	   1.375,00

	2.
	Gardinovec
	
	 12.250,00

	
	
	                                      Ukupno:
	13.625,00


2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE:
Za sanaciju divljih deponija i odvoz otpada sa javnih površina te deratizaciju i sanitaciju,     

planirano je 74.800,00 kuna, a utrošeno je 65.573,00 kuna.
Za održavanje čistoće utrošena su sredstva iz komunalne naknade. 

	Red.br.
	Naselje
	Opis/Opseg

	Utrošena sredstva - kuna

	
	
	Sanacija divljih deponija
	Deratizacija i sanitacija
	

	1.
	Belica
	            26.000,00
	            25.412,13
	51.412,13

	2.
	Gardinovec
	              5.000,00

	             9.160,87

	14.160,87

	
	
	                                             Ukupno:
	65.573,00


3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

Za održavanje javnih površina, planirano je 82.300,00 kuna, a utrošeno je 51.830,21 kuna. 
Za održavanje javnih površina utrošena su sredstva iz komunalne 
naknade.                                                                                     

	Red.br.
	Naselje
	Opis/Opseg
	Utrošena sredstva - kuna

	
	
	Košnja  

	Sadnja cvjetnih gredica
	Ostala održavanja
	Sitni inventar i oprema
	Motorni benzin
	

	1.
	Belica
	1.890,00
	588,00
	10.902,67
	14.568,25
	8.596,18
	36.545,10

	2.
	Gardinovec
	810,00
	2.540,00
	7.853,77
	0,00
	4.081,34
	15.285,11

	
	
	                                                                        Ukupno:
	51.830,21


4.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:
Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 213.000,00 kuna, a utrošeno je 118.856,25  

kuna. 
Za održavanje nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva iz komunalne naknade.

	Red.br.
	Naselje
	Opis/Opseg
	Utrošena sredstva - kuna

	
	
	Lokalne ceste
	Poljski putovi
	Zimska služba
	

	1.
	Belica
	2.056,25
	69.237,50
	29.918,75
	101,212,50

	2.
	Gardinovec
	0,00
	9,375,00
	8.268,75
	  17.643,75

	
	
	                                           Ukupno:
	118.856,25


5. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Za djelatnost održavanja groblja planirano je 143.500,00 kuna, a utrošeno je 103.883,75 kuna. 
Za održavanje groblja utrošena su sredstva iz naknade za održavanje groblja, naknade za 
dodjelu grobnih mjesta.    
	Red.br.
	Naselje
	Opis/Opseg

	Utrošena sredstva - kuna

	
	
	Košnja
	Održavanje građ. objekata
	Ostala održavanja
	Potrošnja vode i struje
	Odvoz komunalnog otpada
	Troškovi uprave groblja
	

	1.
	Belica
	0,00
	0,00
	5.775,00
	8.876,59
	11.757,40
	5.676,00
	32.084,99

	2.
	Gardinovec
	00,0
	54.745,28
	2.150,00
	2.193,48
	7.034,00
	5.676,00
	 71.798,76

	
	
	                                                                          Ukupno:
	103.883,75


6. JAVNA RASVJETA:  
Za djelatnost  javne rasvjete koja se  odnosi  na naplatu utrošene električne energije javne 
rasvjete te popravak tijela javne rasvjete planirano je 265.000,00 kuna, a utrošeno je 

106.489,05 kuna. Za održavanje javne rasvjete utrošena su sredstava iz komunalne naknade.  
	Red.br.
	Naselje
	Opis/Opseg

	Utrošena sredstva - kuna

	
	
	Utrošak el.energije i mrežarina
	Popravak  tijela javne rasvjete
	Rekonstrukcija javne rasvjete
	

	1.
	Belica
	61.039,24
	14.251,79
	0,00
	75.291,03

	2.
	Gardinovec
	28.129,63
	3.068,39
	0,00
	 31.198,02

	
	
	                                           Ukupno:
	106.489,05


REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA ZA 
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI
	Red.br.
	Naselje
	
	Utrošena sredstva - kuna

	
	
	Odvodnja atmosf. vod
	Održavanje čistoće
	Održavanje javnih površina
	Održav. nerazvrs.
cesta
	Održavanjegroblja
	Javna rasvjeta
	

	1.
	Belica
	1.375,00
	51.412,13
	36.545,10
	101.212,50
	32.084,99
	75.291,03
	297.920,75

	2.
	Gardinovec
	12.250,00
	14.160,87
	15.285,11
	17.643,75
	71.798,76
	31.198,02
	162.336,51

	
	UKUPNO:
	13.625,00
	65.573,00
	51.830,21
	118.856,25
	103.883,75
	106.489,05
	460.257,26


     Analiza točaka Programa zbirno: 

1. Realizacija Programa  iznosi 460.257,26 kuna
2. U odnosu na planiranih 814.600,00 kuna Program je realiziran sa 56,50%. 
3. Priliv osnovnih prihoda kojima se Program financira :

· komunalna naknada:
-
-
412.318,00 kuna
· grobna naknada:
-
-
  91.100,00 kuna
· naknada za dodjelu grobnih mjesta: 
  17.800,00 kuna 
· UKUPNO: 
-
-
-
521.218,00 kuna.
  Ovo izvješće objaviti će se „Službenom glasniku Međimurske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BELICA
Klasa: 021-05/12-01/16

Ur.broj:2109-3-02-14-02
Belica, 21.03.2014. 










Predsjednica Općinskog vijeća:











Mateja Horvatić
PAGE  
1

