    Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 26/03. – pročišćeni tekst; 82/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11., 84/11.,90/11.,144/12., 94/13. 153/13.) i članka 31. Statuta Općine Belica («Službeni glasnik Međimurske županije», broj 4/13.), Općinsko vijeće Općine Belica, na svojoj 10. sjednici, održanoj 22.12.2014. godine, donosi
P  R  O  G  R  A  M
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2015.GODINU
Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Belica za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuje  se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Belica i to:
1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. groblja,

4. javna rasvjeta.
Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  sadrži:

· opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja,
· iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 3.

Financiranje objekata i uređaja iz ovog Programa vršit će se iz:

· komunalnog doprinosa koji je prihod Proračuna Općine Belica,

· ostalih proračunskih prihoda predviđenih za tekuću godinu,

· drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Članak 4.
Ukupna vrijednost investicija ovoga Programa iznosi 1.210.000,00 kuna, od čega je učešće pojedinih potprograma strukturirano na slijedeći način:
	1. GOSPOPDARSKA ZONA "JUG" 
	 

                   120.000,00

	IZVOR FINANCIRANJA:
	

	1. KOMUNALNI  DOPRINOS:
	20.000,00

	2. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
	100.000,00

	1.1.  ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI
	                        120.000,00


	2. CESTA N.Š.ZRINSKI
	 

                   100.000,00

	IZVOR FINANCIRANJA:
	

	1 .POREZNI PRIHODI:
	100.000,00

	
	

	2.1.  UREĐENJE CESTE
	                        100.000,00


	3. IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE  STAZE  U BELICI
	                  50.000,00

	                                IZVOR FINANCIRANJA:
	 


	                               1.  POREZNI PRIHODI:
	                      50.000,00

	
	

	3.1. IZRADA  PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
	                       50.000,00

	                                                                                     
	                          

	
	

	4. IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE U   

GARDINOVCU
	                 330.000,00

	                                IZVOR FINANCIRANJA:
	 


	                               1.  KOMUNALNI DOPRINOS:
	                     100.000,00

	                                               2. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MŽ
	                     230.000,00

	
	

	4.1. KANAL ZA ODVODNJU OBORINSKIH VODA
	                    150.000,00 

	4.2. IZGRADNJA STAZE
	                    180.000,00


	 5. IZGRADNJA KANALIZCIJSKOG SUSTAVA U BELICI
	                170.000,00

	                                IZVOR FINANCIRANJA:
	 

	  1. POREZNI PRIHODI : 
	170.000,00

	
	

	5.1. GEODETSKO -  KATASTARSKE USLUGE
	                    170.000,00


	6. IZGRADNJA PARKIRALIŠTA NA GROBLJU BELICA
	                100.000,00

	                                IZVOR FINANCIRANJA:
	 

	                                                                      1. KOMUNALNI DOPRINOS:
	100.000,00

	     
	

	6.1. ASFALTIRANJE PARKIRALIŠTA
	                    100.000,00


	7. IZGRADNJA NADSTREŠNICE NA GROBNOJ KUĆI      GARDINOVEC
	                180.000,00

	                                IZVOR FINANCIRANJA:
	 

	                                                                                 1. POREZNI PRIHODI:
	130.000,00

	                                                                    2. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA:
	50.000,00

	7.1. IZGRADNJA NADSTREŠNICE
	                    180.000,00


	8. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE
	                160.000,00

	                                IZVOR FINANCIRANJA:
	 

	  1. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST : 
	160.000,00

	
	

	8.1. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE BELICA
	                    112.000,00

	8.2. REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE GARDINOVEC
	                      48.000,00


	R   E   K   A   P   I   T   U   L   A   C   I   J   A 
	 

	UKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA IZNOSI
	1.210.000,00

	                                     IZVOR FINANCIRANJA
	 

	                                                                       1. OPĆINSKI IZVORI  
	670.000,00

	                             2. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 
	100.000,00

	             3. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
	160.000,00

	                                               4. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE : 
	230.000,00

	5. MEĐIMURKA ŽUPANIJA:
	50.000,00


Članak 5.

      Općinsko vijeće u toku godine može mijenjati i nadopunjivati Program  sukladno prilivu sredstava komunalnog doprinosa  i drugih proračunskih sredstava.
Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».

OPĆINSKO   VIJEĆE OPĆINE BELICA
KLASA:363-02/14-01/
URBROJ:2109-3-02-14-01
Belica,  22.12.2014.

                                                                   Predsjednica Općinskog vijeća:

                                                                Mateja Horvatić






PAGE  
3

