    Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.) i članka 31. Statuta Općine Belica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/13), Općinsko vijeće Općine Belica na svojoj 18. sjednici održanoj  20.4.2016. prihvatilo je 

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU 

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2015. godine izvršen  Program gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Belica kako slijedi:

	1. GOSPODARSKA ZONA "JUG"



	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANO 
	IZVRŠENJE
	%IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	
	
	
	
	

	1.1. ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI
	120.000,00
	0,00
	0,00
	RADOVI 

ZAVRŠENI

	                             UKUPNO:
	120.000,00
	241.300,25
	201,08
	


	                                                                                2. CESTA N.Š. ZRINSKI


	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANO
	IZVRŠENJE
	% IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	
	
	
	
	

	2.1. UREĐENJE CESTE
	100.000,00
	0,00
	0,00
	 2016.

	UKUPNO:
	100.000,00
	0,00
	0,00
	


	3. IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE  STAZE U BELICI
 

	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANO
	IZVRŠENJE
	% IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	
	
	
	
	

	3.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
	50.000,00
	0,00
	0,00
	2016.


	UKUPNO:
	50.000,00
	0,00
	0,00
	


	4. IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE U GARDINOVCU

 

	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANO
	IZVRŠENJE
	% IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	
	
	
	
	

	4.1. KANAL ZA   ODVODNJU
       OBORINSKIH VODA
	150.000,00
	121.585,70
	 80,01
	RADOVI ZAVRŠENI

	4.2. IZGRADNJA STAZE 
	180.000,00
	214.203,69
	119,00

	RADOVI ZAVRŠENI

	UKUPNO:
	330.000,00   
	 335.789,39
	         101,75
	


	5. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA U BELICI
 

	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANO
	IZVRŠENJE
	% IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	
	
	
	
	

	5.1. GEODETSKO –KATASTARSKE USLUGE
	170.000,00
	0,00
	0,00
	2016.

	UKUPNO:
	  170.000,00
	0,00

	0,00
	


	6. IZGRADNJA PARKIRALIŠTA NA GROBLJU BELICA

 

	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANO
	IZVRŠENJE
	% IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	
	
	
	
	

	6.1. ASFALTIRANJE PARKIRALIŠTA


	100.000,00
	          0,00
	0,00
	     2016.

	UKUPNO:
	100.000,00
	        0,00
	0,00
	


	7. IZGRADNJA NADSTREŠNICE NA GROBNOJ KUĆI GARDINOVEC

 

	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANO
	IZVRŠENJE
	% IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	
	
	
	
	

	7.1. IZGRADNJA NADSTREŠNICE


	180.000,00
	       192.311,33
	106,84
	     RADOVI     

    ZAVRŠENI

	UKUPNO:
	180.000,00
	    192.311,33
	106,84
	


	8. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE
 

	NAZIV OBJEKTA
	PLANIRANO
	IZVRŠENJE
	% IZVRŠENJA
	NAPOMENA

	
	
	
	
	

	8.1. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE BELICA
	112.000,00
	19.217,63
	17,16
	REKONSTRUKCIJA SE NASTAVLJA  2016.

	8.2.REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE GARDINOVEC 
	48.000,00
	8.236,12
	17,16

	REKONSTRUKCIJA SE NASTAVLJA 2016.

	UKUPNO:
	160.000,00
	27.453,75
	17,16
	


	    REKAPITULACIJA

	
	PLANIRANO
	IZVRŠENJE
	%IZVRŠENJA
	

	UKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA: 
	1.210.000,00
	796.854,72
	65,86
	

	
	
	
	
	


Članak 2.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“



    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BELICA

Klasa: 363-02/14-01/4
Ur.broj: 2109-3-02-16-02
Belica,   20.4.2016.

                                                                                                 Predsjednica općinskog vijeća: 

     







            Mateja Kralj
PAGE  
3

