              [image: image1.png]


   

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BELICA

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 361-03/24-01/02
URBROJ: 2109-3-01-26-03
Belica, 28.2.2026.
      Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/2018, 110/18, 32/20, 145/24 ) i članka 43. Statuta Općine Belica («Službeni glasnik Međimurske županije», broj 7/21), Općinski načelnik Općinskom vijeću podnosi





           IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA 
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA 2025. GODINU
Članak 1.
      Program građenja komunalne infrastrukture izvršen je za 2025. kako slijedi:     

I. NERAZVRSTANE CESTE
	RBR
	NASELJE
	GRADNJA OBJEKATA
	OPIS RADOVA
	PROCJENA TROŠKOVA
 1. izmjene Programa
	IZVRŠENJE
	IZVORI FINANCIRANJA

	1.
	BELICA
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta A100601
	Izrada projektne dokumentacije
Konto 323798
	23.232,00

	0,00
	Općinski proračun, višak prihoda

	2.

	BELICA
	Gospodarska zona sjever 
K100602
	Izrada projektne  dokumentacije
Konto 42139


	3.000,00
	0,00
	Općinski proračun , drugi izvori

	3.


	BELICA
	Gospodarska zona jugozapad K100605
	Izgradnja prometnice

 Konto 42139
	25.000,00
	26.868,65
	Općinski proračun, drugi izvori

	4.


	GARDINOVEC
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta A100601
	Sanacija lokalne ceste prema sportskom parku

Konto 42139
	65.000,00
	64.099,67
	Općinski proračun, Min. graditeljstva

	UKUPNO:
	116.232,00
	90.968,32
	


II. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

	RBR
	NASELJE
	GRADNJA OBJEKATA
	OPIS RADOVA
	PROCJENA TROŠKOVA

1. izmjene Programa
	IZVRŠENJE
	IZVORI FINANCIRANJA

	1.
	GARDINOVEC
	Etno kuća

K100902
	Radovi u unutrašnjosti građevine

Konto 451116
	75.000,00
	74.112,01

	Općinski proračun

	3.
	BELICA
	Dječja igrališta
	Postavljanje mekane podloge
	112.000,00
	 113.818.,91
	Općinski proračun

Ministarstvo .demografije

	UKUPNO:
	187.000,00
	187.930,92
	


III. JAVNA RASVJETA
	RBR
	NASELJE
	GRADNJA OBJEKATA
	OPIS RADOVA
	PROCJENA TROŠKOVA
	IZVRŠENJE
	IZVORI FINANCIRANJA

	1.
	BELICA
	Gospodarska zona sjever

K100602
	Izgradnja javne rasvjete

Konto 42147
	10.000,00
	0,00
	Općinski proračun

	2.
	BELICA
	Gospodarska zona jug

K100603
	Izgradnja javne rasvjete

Konto 42147
	 5.000,00
	0,00
	Općinski proračun

	3.
	BELICA
	Gospodarska zona jugozapad

K100605
	Izgradnja javne rasvjete 

Konto  42147 
	15.000,00
	0,00
	Općinski proračun

	UKUPNO:
	    30.000,00
	0,00
	


	R E K A P I T U L A C I J A
	PROCJENA TROŠKOVA
1. izmjene programa
	IZVRŠENJE

	I.
	NERAZVRSTANE CESTE
	116.232,00
	90.968,32

	II.
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	187.000,00
	187.930,92

	III.
	JAVNA RASVJETA
	30.000,00
	0,00

	
	SVEUKUPNO:
	333.232,00
	278.899,24


Članak 2.
            Za građenje komunalne infrastrukture u 2025. godini, procijenjeni troškovi iznosili su 333.232,00 eura, a utrošeno je 278.899,24 eura, 
     što je 83,70% od procjene. Građenje komunalne infrastrukture financirano je sredstvima iz općinskog proračuna, Ministarstva graditeljstva i     

     Ministarstva demografije i useljeništva.
Općinski načelnik
 Petar Janušić
PAGE  
2

